# Step 4 발표 대본 — 가동 이후의 검증 (PIR)

발표자: 김동현 페이지: 35~45 (총 11장·약 8분) Step 4 본질: PIR (Post-Implementation Review) — 가동 이후 5영역 검증 + 강의 PIR 3대 기준 정합 핵심 메시지: 본 사례는 정량·정성·후속·시기적 위치 모두 ○ — 강의 PIR 프레임 정합 성공 사례

## 35 step4-intro-overview · Step 4 안내 (약 50초)

### 슬라이드 핵심

- Step 4 진입·6 흐름 카드 (정량 → 정성 → 목표 → 후속 → 벤치마크 → PIR 종합)

- 핵심 질문: “구축이 실제 성과로 이어졌는가?”

### 발표 대본

안녕하세요. Step 4·5 발표를 맡은 김동현입니다.

Step 3에서 7개월 구축이 끝났습니다. 이제 핵심 질문은 — “구축이 실제 성과로 이어졌는가?” 입니다.

Step 4에서는 PIR, 즉 Post-Implementation Review를 5영역으로 진행합니다. 정량 성과·정성 가치·초기 목표 달성·후속 효과·시기적 위치까지 모두 검증한 후, 강의 PIR 3대 기준과의 정합성을 확인합니다.

## 36 verify-frame · PIR 검증 프레임 (약 50초)

### 슬라이드 핵심

- PIR 5영역 + 강의 PIR 3대 기준 (강의 자료 19p)

- 정량 4지표·정성 5가치·초기 목표 4·후속 효과·시기적 위치

### 발표 대본

Step 4의 검증 프레임은 5영역입니다.

정량 4지표 — 다운타임·성능·조회 속도·통합 범위 정성 5가치 — 3사 시너지·글로벌·디지털 코어·MDM·사용자 만족 초기 목표 4 달성 — Step 2에서 설정한 4대 목적의 달성도 후속 효과 — 2018 이사회 의결·DT 로드맵 시기적 위치 — 동종 대비 도입 시점

그리고 마지막으로 강의 PIR 3대 기준과의 정합성을 확인합니다.

## 37 quant-results-1 · 정량 검증 1 — 다운타임 · 성능 (약 70초)

### 슬라이드 핵심

- 다운타임: 진단 114h → 실제 52h (-54%) — 약 62h 회피

- 성능: 주요 비즈니스 프로그램 -90.5% 단축

- 4 비즈니스 의미: 생산 회피·출하 회피·안전 회피·동종 대비 우위

- 흐름: 디스크 I/O 병목 해소 → 야간 배치 축소 → 실시간 처리

### 발표 대본

정량 검증 1번째 — 다운타임과 성능입니다.

SAP VAS 사전 진단에서는 114시간으로 예측됐는데, 실제로는 52시간으로 단축됐습니다. 54% 단축, 약 62시간 회피입니다.

성능 측면에서는 — 주요 비즈니스 프로그램 응답 시간이 90.5% 단축됐습니다. 1년 매출대장 40만건 조회가 ECC에서는 약 21분 걸렸는데, S/4HANA에서는 2분 만에 처리됩니다.

비즈니스 의미는 4가지 — 생산 회피, 출하 회피, 안전 회피, 동종 대비 우위입니다. 삼성전기가 2022년에 75% 단축을 달성한 것과 비교하면, 롯데케미칼은 2017년에 이미 54% 단축을 이뤘다는 점에서 시기적 우위가 있습니다.

## 38 quant-results-2 · 정량 검증 2 — 조회 · 통합 범위 (약 70초)

### 슬라이드 핵심

- 조회 속도: 1년 40만건 매출대장 = 2분 내 처리

- 사용자 만족: “회계부서 박수” — 변경관리 성공 신호

- 통합 4축: 10 모듈 × 3 사 × 6 국 거점 × 110 국 수출

### 발표 대본

정량 검증 2번째 — 조회 속도와 통합 범위입니다.

조회 속도는 — 1년 매출대장 40만건이 2분 내에 처리됩니다. 이건 단순 기술 성능을 넘어 회계·재무 부서의 업무 시간을 대폭 단축시키는 효과를 만들었습니다.

박제성 상무 인터뷰에 따르면 — “회계부서 업무 시간이 단축되자 프로젝트 팀에 박수를 보냈다” 고 합니다. 이건 ERP 도입에서 흔한 사용자 저항을 회피하고, 변경관리가 성공했다는 신호입니다.

통합 범위는 4축입니다 — 10 모듈 × 3 사 × 6 국 거점 × 110 국 수출. 일반 ERP 7~8개 모듈을 초과하는 10 모듈에 GRC·EHS까지 포함됐다는 점이 특이합니다.

## 39 qual-5values · 정성 5가치 (약 70초)

### 슬라이드 핵심

- 정성 5가치:

  - ① 3사 시너지 (강조) — M&A 통합 효과

  - ② 글로벌 운영

  - ③ 디지털 코어 (강조) — DT 기반

  - ④ MDM 통합

  - ⑤ 사용자 체감 가치 (변경관리)

- 인용: “지속성장을 위해 디지털 코어를 탄탄히 해야 한다” (박제성)

### 발표 대본

정성 가치는 5가지입니다.

첫째, 3사 시너지 — 폴리머·정밀화학·고기능소재 3사가 본연 경쟁력을 유지하면서 통합 운영을 시작했습니다. 둘째, 글로벌 운영 — 한국 본사 + 6국 거점 + 110국 수출이 단일 플랫폼에서 가시화됐습니다. 셋째, 디지털 코어 — 2018 DT 전략 → 2019 실행 → 2020 가속화의 출발점이 됐습니다. 넷째, MDM 통합 — 기준정보 표준화로 장기 통합 보고·KPI 모니터링 기반이 마련됐습니다. 다섯째, 사용자 체감 가치 — 회계부서 박수로 대표되는 변경관리 성공입니다.

박제성 상무의 인터뷰 — “지속성장을 위해 디지털 코어를 탄탄히 해야 한다” — 이 한 문장이 본 사례 정성 가치의 본질을 표현합니다.

## 40 goal-matching · 4대 초기 목표 회수 (약 60초)

### 슬라이드 핵심

- Step 2 4대 목표 → Step 4 달성도 매칭

- 모두 ○ 달성:

  - ① 3사 시스템 통합 + 시너지

  - ② 글로벌 운영 지원

  - ③ 중복투자 리스크 제거

  - ④ 디지털 코어 확보

- 검증 기준: 시스템 가동 X·비즈니스 가치 창출 ○

### 발표 대본

Step 2에서 설정한 4대 초기 목표를 Step 4에서 회수해 보면 — 4대 모두 달성됐습니다.

① 3사 시스템 통합 + 시너지 — 10모듈 × 3사 × 6국 단일 S/4HANA 가동으로 달성 ② 글로벌 운영 지원 — 110국 수출 채널 실시간 가시성 확보로 달성 ③ 중복투자 리스크 제거 — 단일 플랫폼 일원화로 달성 ④ 디지털 코어 확보 — S/4HANA 인메모리 + DT 로드맵으로 달성

여기서 중요한 점은 — 검증 기준이 “시스템이 가동되는가”가 아니라 “비즈니스 가치를 창출하는가” 라는 점입니다.

## 41 followup-board · 2018 이사회 의결 3 시점 (약 70초)

### 슬라이드 핵심

- 2018+ 이사회 의결 15+건 — 객관 사후 입증

- 3 시점:

  - 2018.02.08 제3회 — 그룹공통시스템 + 디지털혁신협의체

  - 2018.05.28 제7회 — 환경·에너지 통합서비스

  - 2018.12.19 제14회 — IT 시스템 10건 일괄 의결 (SAP 라이선스 추가)

- 후속 입증 3단: 시간 근접성·투자 지속성·전략 연결성

### 발표 대본

정성·정량 외에 객관적 사후 입증도 있습니다 — 2018년 이사회 의결 15건 이상이 그 증거입니다.

3 시점을 보면 — 2018년 2월에 그룹공통시스템 + 디지털혁신협의체 가입, 5월에 환경·에너지 통합서비스 계약, 그리고 12월에 IT 시스템 10건 일괄 의결로 SAP 라이선스 추가 구매까지 이어집니다.

이게 의미하는 것은 세 가지입니다 — 시간 근접성(3개월 내 후속 의결), 투자 지속성(15+건), 전략 연결성(DT 로드맵 연결). 즉 본 ERP 도입이 그룹 디지털 전환의 의도된 출발점이었다는 객관 기록입니다.

## 42 dt-roadmap-vision · DT 로드맵 + 비전 격상 (약 60초)

### 슬라이드 핵심

- DT 로드맵 4 시점: 2017.11 S/4HANA → 2018 전략 → 2019 실행 → 2020 가속화

- 비전 격상: 2019 톱10 → 2020 톱7 (1년 사이 야심 갱신)

### 발표 대본

2017년 S/4HANA 가동은 단기 시스템 교체가 아니라, 장기 디지털 전환의 출발점입니다.

DT 로드맵 4 시점을 보면 — 2017년 11월 S/4HANA 가동 → 2018 DT 전략 체계 수립 → 2019 실행 과제 우선순위 개발 → 2020 본격 가속화로 이어집니다.

비전 격상도 흥미롭습니다 — 2019년 박제성 상무 인터뷰 시점에는 “글로벌 톱10 화학회사”가 목표였는데, 2020년 신년사에서 “2030 글로벌 톱7 화학회사” 로 비전이 격상됐습니다. 1년 사이 야심찬 목표가 갱신된 것입니다.

## 43 bench · 타사 벤치마크 (약 70초)

### 슬라이드 핵심

- S/4HANA 도입 비교:

  - 롯데케미칼 2017.11 (선구적·3사 + 글로벌 6국 동시)

  - SK하이닉스 2018.02 (3개월 늦음)

  - 삼성전기·삼성전자 N-ERP 2022 (5년 늦음)

  - LG화학 2022~ (5년 늦음)

- KPI: 국내 ERP/CRM 클라우드 적용률 21.5% · 제조·건설 대기업 한정 10.5%

### 발표 대본

타사와 비교해 보면 롯데케미칼의 도입 시기가 얼마나 선구적인지 명확해집니다.

롯데케미칼은 2017년 11월. SK하이닉스는 그보다 3개월 늦은 2018년 2월. 삼성전기·삼성전자·LG화학은 모두 2022년 — 롯데보다 5년 늦은 시점입니다.

시장 적용률을 보면 더 명확합니다 — 2017년 당시 국내 ERP/CRM 클라우드 적용률은 21.5%, 제조·건설 대기업 한정으로는 10.5%에 불과했습니다. 이 시점에 3사 통합 + 글로벌 6국 동시 가동을 한 것은 국내 대기업 중 선구적 도입 사례입니다.

## 44 pir-conclusion · PIR 종합 검증 (약 60초)

### 슬라이드 핵심

- 5영역 ○ + 강의 PIR 3대 기준 정합 ○:

  - 정량 · 정성 · 초기 목표 · 후속 · 시기적 위치 (5영역)

  - 시스템·요구사항 달성 / 사업 효익 실현 / 경영 목표 부합 (강의 PIR 3대)

### 발표 대본

Step 4의 결론입니다.

5영역 모두 ○ — 정량, 정성, 초기 목표, 후속 효과, 시기적 위치. 그리고 강의 자료 19p의 PIR 3대 기준과도 정합합니다.

① 시스템·요구사항 달성 — 10 핵심 모듈 단일 S/4HANA 가동 ② 사업 효익 실현 — 3사 시너지·글로벌 가시성·중복투자 제거 + 회계부서 박수 ③ 경영 목표 부합 — Step 2 4대 목표 모두 달성, 2030 톱7 비전 정합

즉 본 사례는 강의 PIR 프레임 정합 성공 사례로 검증 가능합니다.

## 45 pir-limits-next · 한계 인식 + Step 5 예고 (약 60초)

### 슬라이드 핵심

- 검증 가능 (좌): 정량 KPI·정성 인용·이사회 의결·DT 로드맵 (4 chip)

- 검증 제한 (우): ROI·만족도·글로벌 적응·부정 효과·독립 PIR (5 항목·공개자료 한계)

- Next: Step 5 최종 결론 (다크 박스)

### 발표 대본

마지막으로 검증의 한계도 솔직하게 인정해야 합니다.

검증 가능한 영역은 정량 KPI, 정성 인용, 이사회 의결, DT 로드맵으로 4가지입니다.

검증 제한 영역은 5가지 — ROI 투자 규모는 비공개, 만족도 NPS·CSAT 비공개, 글로벌 6국 거점 자료 부재, 일시 생산성 저하 자료 부재, 외부 독립 PIR 미공개입니다.

정량·정성·후속을 함께 보면 본 사례는 성과 검증 가능한 성공 사례입니다. 이제 남은 질문은 — “이 성공을 만든 조건은 무엇인가?” 입니다. Step 5에서 최종 결론으로 회수합니다.

## 발표 팁

- 수치 기억: 다운타임 114→52 (-54%)·성능 -90.5%·조회 40만건/2분·통합 10×3×6×110 — 매우 자주 인용되는 핵심 수치

- 인용문: “회계부서 박수” (38)·“디지털 코어를 탄탄히” (39) — 따옴표 명확

- 비교 강조: 43 벤치마크에서 5년 격차 부분은 천천히

- 한계 인정: 45에서 한계 5항목 — 솔직하게 인정하는 톤

- 시간 관리: Step 4 전체 약 8분·11장·페이지 평균 45초·핵심 페이지 (37·43·44) 60초 이상

- Step 5 자연 연결: “이 성공을 만든 조건은 무엇인가?” — Step 5로 자연스럽게