# Step 5 발표 대본 — 무엇을 배우는가 · 최종 결론

발표자: 김동현 (Step 4·5) 페이지: 44~53 (총 10장·약 9분) Step 5 본질: 성공 요인에서 최종 결론까지 — 본 사례 ERP 도입을 “통합 경영 플랫폼 선택”으로 재해석 핵심 메시지: 롯데케미칼은 시스템을 교체한 것이 아니라, 통합 운영 기준을 다시 설계했다

## 44 step5-intro-overview · Step 5 안내 (약 50초)

### 슬라이드 핵심

- 큰 히어로: “그래서 / 최종 결론”

- 부 미리보기 6장: 핵심 성공 요인 5 → 발표 압축 3 → 한계 4 → 시사점 3 → 본질 통찰 3 → 향후 + 최종 결론

- 핵심: ERP 도입을 ’통합 경영 플랫폼 선택’으로 재해석

### 발표 대본

Step 5 시작합니다. 무엇을 배우는가 — 다섯 부 중 마지막입니다.

Step 4에서 PIR 검증이 끝났습니다. 5영역 모두 ○, 강의 PIR 3대 기준도 정합. 이제 남은 질문은 — “이 성공을 만든 조건은 무엇이고, 우리는 무엇을 배우는가” 입니다.

Step 5는 핵심 성공 요인 5가지부터 시작해서, 발표 압축 3개·한계 4개·시사점 3개·본질 통찰 3개·디지털 로드맵·그리고 최종 결론까지 회수합니다.

Step 5의 핵심은 — 본 사례 ERP 도입을 “통합 경영 플랫폼 선택”으로 재해석하는 것입니다.

## 45 csf-frame · 강의 5대 차이 + 본 사례 적용 (약 60초)

### 슬라이드 핵심

- Step 1~4 종합 → 일관된 의사결정 패턴 → 강의 5대 차이 적용

- 강의 자료 31p 정합: 개발 vs 구매 — 핵심 역량 + 접근 방식 근본 차이

- 13년 누적 SAP 자산이 5대 차이 모두를 바꾼 의사결정 차별화 핵심

### 발표 대본

Step 1부터 4까지를 종합하면 — 일관된 의사결정 패턴이 드러납니다. 그 패턴이 강의 5대 차이와 정합합니다.

강의 자료 31p의 핵심은 — 개발 vs 구매가 같은 목적지를 향하지만, 각 단계의 핵심 역량과 접근 방식이 근본적으로 다르다는 점입니다.

본 사례는 5대 차이 모두에서 일반 패키지 구매와 차별화됩니다. 그 차별화의 핵심은 — 13년 누적 SAP 자산입니다. 이 자산이 의사결정의 5대 차이 모두를 바꿨습니다.

## 46 csf-5values · 핵심 성공 요인 5가지 (약 70초)

### 슬라이드 핵심

- CSF 5가지:

  - ① 기존 SAP 자산 활용 (Brownfield·통합형 컨버전)

  - ② 명확한 비즈니스 목표 (4대 사전 설정)

  - ③ SAP Value Assurance (구조화 리스크 사전 통제)

  - ④ 그룹 SI 장기 통제권 (롯데정보통신)

  - ⑤ 표준화·차별화 능동적 균형 (3트랙)

- 5가지 모두 하나의 의사결정 철학의 5측면 표현

### 발표 대본

핵심 성공 요인은 5가지입니다.

첫째, 기존 SAP 자산 활용 — 2003 SMART, 2010 GEMS, 13년 누적 자산이 7개월 압축의 직접 기반입니다. 둘째, 명확한 비즈니스 목표 — Step 2에서 4대 목표를 사전 설정했고, Step 4에서 모두 달성됐습니다. 셋째, SAP Value Assurance — 진단 114h → 52h 단축. 사후 대응이 아닌 사전 통제가 결정적 분기점이었습니다. 넷째, 그룹 SI 장기 통제권 — 외부 글로벌 SI에 일임하지 않고, 롯데정보통신이 운영체계를 내부에 축적했습니다. 다섯째, 표준화·차별화 능동적 균형 — BPR + Customizing + Add-on 3트랙. 강제 통일도 아니고 방치도 아닙니다.

5가지가 독립 항목이 아니라 — 하나의 의사결정 철학의 5측면 표현입니다.

## 47 csf-3-pres · 발표용 CSF 3개 (약 60초)

### 슬라이드 핵심

- 5대 CSF를 3 발표축으로 압축:

  - ① 기존 자산 (Step 1·3) — Brownfield 컨버전

  - ② 사전 통제 (Step 3·4) — SAP VAS

  - ③ 표준화·차별화 균형 (Step 2·3) — 3트랙

- 흡수: 비즈니스 목표 (배경 조건)·그룹 SI (배경 조건)

### 발표 대본

5가지를 발표 본문에서는 3개의 축으로 압축합니다.

① 기존 자산 — 13년 누적 SAP 자산 ② 사전 통제 — SAP VAS 기반 리스크 사전 차단 ③ 표준화·차별화 균형 — 3트랙 능동 관리

흡수 처리한 두 가지는 — 명확한 비즈니스 목표와 그룹 SI 장기 통제권입니다. 이 둘은 ①·③의 배경 조건으로 흡수됩니다.

## 48 limits-4 · 한계 4 (약 50초)

### 슬라이드 핵심

- 본 사례의 한계 (의도된 트레이드오프):

  - ① 단기 변경관리 부담 (회계부서 박수 영역에도 일부 영역)

  - ② 부정 효과 자료 부재

  - ③ ROI 비공개

  - ④ 독립 PIR 부재

### 발표 대본

본 사례에도 한계는 있습니다. 다만 이건 의도된 트레이드오프라는 점을 인식해야 합니다.

첫째, 단기 변경관리 부담. 둘째, 부정 효과 자료 부재. 셋째, ROI 투자 규모 비공개. 넷째, 외부 독립 PIR 결과 부재.

이 4가지는 한계이지만, Step 4에서 확인한 것처럼 — 정량·정성·후속을 함께 보면 성과는 명확합니다.

## 49 implications-3 · 시사점 3 (약 70초)

### 슬라이드 핵심

- 3 시사점 (타 기업·후속 학습):

  - ① M&A 통합 ERP — 자산 이전·운영 기준 동기화

  - ② 장치산업 ERP — 24h 무중단·EHS·실시간 가시성

  - ③ 2027 ECC EOS 대응 — S/4HANA 전환 의사결정 사례

### 발표 대본

본 사례에서 타 기업·실무진이 배울 수 있는 시사점은 3가지입니다.

첫째, M&A 통합 ERP 영역. 자산 이전과 운영 기준 동기화를 어떻게 동시에 진행했는가의 사례입니다.

둘째, 장치산업 ERP 영역. 24시간 무중단·EHS 규제·실시간 가시성을 어떻게 통합했는가의 사례입니다.

셋째, 2027 ECC EOS 대응. SAP ECC가 2027년 End of Support 예정인데, 본 사례는 그 대응의 선구적 모델입니다.

## 50 essential-insights-3 · 본질 통찰 3 (수렴형) (약 80초)

### 슬라이드 핵심

- 3 본질 통찰 → 단일 디지털 코어로 수렴:

  - ① 운영 기준 통합 — 시스템 교체 X·하나의 운영 기준

  - ② 누적 진화 — 2003 SMART → 2010 GEMS → 2017 S/4HANA → 2018 DT (단계적 진화)

  - ③ 트레이드오프 관리 — Big Bang vs Roll-out / 표준화 vs 차별화 / 외부 SI vs 그룹 SI

- 수렴 지점: 단일 디지털 코어 — SAP S/4HANA 중심 플랫폼

### 발표 대본

본 사례의 본질 통찰은 3가지입니다.

첫째, 운영 기준 통합. 본 사례는 시스템 교체가 아니라 — 3사의 운영 기준을 하나로 통합하는 선택이었습니다.

둘째, 누적 진화. 2003 SMART, 2010 GEMS, 2017 S/4HANA, 2018 DT — 단계적으로 진화한 결과입니다.

셋째, 트레이드오프 관리. Big Bang과 Roll-out, 표준화와 차별화, 외부 SI와 그룹 SI — 3쌍의 대비를 능동적으로 관리했습니다.

이 3 통찰이 하나의 디지털 코어로 수렴합니다. 그 수렴 지점이 바로 SAP S/4HANA 중심 플랫폼입니다.

## 51 future-4 · 디지털 로드맵 4단계 (확장형) (약 70초)

### 슬라이드 핵심

- 4단계 디지털 로드맵 — S/4HANA는 종착점이 아니라 출발점:

  - Step 1 — 클라우드 전환 (Cloud-First 재검토) → 인프라 유연성

  - Step 2 — AI·빅데이터 (분석·예측 의사결정) → 예측 의사결정

  - Step 3 — 디지털 트윈·IoT (실시간 운영 최적화) → 실시간 최적화

  - Step 4 (목표) — 2030 글로벌 톱7 (디지털 기반 확장) → 글로벌 확장 지원

### 발표 대본

S/4HANA는 종착점이 아니라 디지털 확장의 출발점입니다. 단일 디지털 코어 위에 4단계 확장이 이어집니다.

Step 1 — 클라우드 전환. Cloud-First 재검토로 인프라 유연성 확보. Step 2 — AI·빅데이터. 분석·예측 의사결정 영역. Step 3 — 디지털 트윈·IoT. 실시간 운영 최적화 영역. Step 4 — 2030 글로벌 톱7. 디지털 기반 확장이 최종 목표입니다.

50번 슬라이드의 수렴형 통찰이 51번에서 확장형 로드맵으로 이어집니다.

## 52 final-conclusion · 최종 결론 (약 70초)

### 슬라이드 핵심

- 큰 히어로: “롯데케미칼은 시스템을 교체한 것이 아니라, 통합 운영 기준을 다시 설계했다”

- 사례 결론 (ERP 일반론 X·롯데케미칼 사례 결론)

- 3 근거 stamp:

  - ① 기존 자산을 버리지 않았다 — 7개월 압축 가능

  - ② 표준화와 차별성을 동시에 관리했다 — 표준화 + 본연 경쟁력

  - ③ 하나의 디지털 코어로 수렴했다 — 운영 기준 재설계

- 학습 가치: 강의 6단계 모두에서 1차 자료·사후 검증 가능한 드문 모범 사례

### 발표 대본

마지막 슬라이드 — 본 사례의 최종 결론입니다.

“롯데케미칼은 시스템을 교체한 것이 아니라, 통합 운영 기준을 다시 설계했다.”

이게 본 사례의 결론입니다. ERP 일반론이 아니라, 롯데케미칼이라는 한 기업의 구체적 결론입니다.

3가지 근거가 이를 뒷받침합니다.

첫째, 기존 자산을 버리지 않았다 — 13년 SAP 자산을 통합형 컨버전으로 이전 → 7개월 압축 가능. 둘째, 표준화와 차별성을 동시에 관리했다 — BPR + Customizing + Add-on 3트랙 균형 → 표준화와 본연 경쟁력 동시 확보. 셋째, 하나의 디지털 코어로 수렴했다 — S/4HANA + 비SAP EAI 연계 → 운영 기준 재설계.

본 사례의 학습 가치는 — 강의 6단계 (타당성·요구사항·설계·구축·구현·PIR) 모두에서 1차 자료와 사후 검증이 가능한 드문 모범 사례라는 점입니다.

## 53 thanks-qna · 감사합니다 · Q&A (약 30초)

### 슬라이드 핵심

- 큰 “감사합니다” + “Q&A”

- 조원 역할: Step 1·2 성슬기 / Step 3 김민아 / Step 4·5 김동현 / 발표자료 제작 신해원

- 출처: 박제성 상무 인터뷰 · 사업보고서 · SAP VAS 자료 · 2020 보도자료 · 강의 자료

### 발표 대본

이상으로 발표를 마치겠습니다.

Step 1·2는 성슬기, Step 3는 김민아, Step 4·5는 제가 김동현이 발표했고, 발표자료 제작은 신해원이 담당했습니다.

출처는 박제성 상무 인터뷰, 롯데케미칼 사업보고서, 2018 정정 사업보고서, SAP Value Assurance 공식 자료, 2020 보도자료, 강의 자료입니다.

질문 받겠습니다. 감사합니다.

## 발표 팁

- 수렴 vs 확장: 50번은 수렴형 (3 → 1 코어), 51번은 확장형 (1 → 4단계). 시각적 대비를 말로 강조

- 결론 강조: 52번 메인 메시지 “시스템을 교체한 것이 아니라, 통합 운영 기준을 다시 설계했다” — 천천히·강하게·잠깐 멈추기

- 3 stamp 회수: 52번 3 근거를 “첫째·둘째·셋째”로 명확히 짚기

- 사례 결론 강조: ERP 일반론이 아니라 롯데케미칼이라는 점·“사례 결론”이라는 단어를 명확히 사용

- 학습 가치: 강의 6단계 모두에서 검증 가능한 모범 사례 — 학술적 가치 강조

- Q&A 백업: 5대 CSF (46) + 흡수된 2개 (47) — 질문 시 백업 활용

- 시간 관리: Step 5 전체 약 9분·10장·페이지 평균 50초·52번 최종 결론 70초 비중