Step 5. 결론 및 시사점 — v3

롯데케미칼(주) SAP S/4HANA 통합 ERP 구축 사례 분석

광운대학교 경영대학 경영학부 ERP개론 팀프로젝트

1팀 — 신해원 · 김민아 · 김동현 · 성슬기

Step 1부터 Step 4까지의 분석을 종합하여, 본 단계에서는 롯데케미칼의 2017년 SAP S/4HANA 통합 ERP 구축 사례에서 도출할 수 있는 핵심 성공 요인(CSF), 한계와 실패 요인, 타 기업 적용 시사점, 그리고 본 사례의 본질적 통찰을 정리한다. 본 결론은 단순한 요약이 아니라, 분석 과정에서 추출된 패턴과 원칙을 일반화하여 향후 유사 의사결정에 활용 가능한 형태로 재구성하는 것을 목적으로 한다.

본 결론은 다음 4단계 흐름으로 구성된다. ① 핵심 성공 요인(CSF) 5가지의 도출 → ② 한계·실패 요인 4가지의 솔직한 분석 → ③ 타 기업 적용을 위한 시사점 3가지 → ④ 본 사례의 본질적 통찰과 향후 과제.

본 단계는 강의 자료(#2 ERP 도입 및 시스템 구축 단계별 관리 프로세스)의 마무리 단원과 정합한다. 강의 자료의 마지막 Summary(31p)는 "개발 vs 구매 프로세스는 같은 목적지를 향하지만, 각 단계에서 요구되는 핵심 역량과 접근 방식은 근본적으로 다름을 이해해야 한다"고 정리한다. 본 결론은 본 사례가 패키지 구매(Buy) 방식이라는 점을 전제로, 강의 자료의 Summary 프레임을 본 사례에 적용하여 핵심 성공 요인과 시사점을 도출한다.

1. 결론 도출의 분석적 토대

본 결론이 의존하는 분석 토대는 Step 1~4에서 확립된 다음 사실들이다.

**Step 1** (산업·기업 특성): 롯데케미칼은 24시간 연속 가동되는 대규모 장치산업의 대표 기업이며, 2016년 M&A로 자산 2조 8천억원 규모의 정밀화학·첨단소재를 인수한 직후의 통합 압력 하에 있었다.

**Step 2** (의사결정 분석): Make vs Buy에서 Buy를 선택하고, 4대 대안 중 'A안(기존 SAP 자산 기반 S/4HANA로의 통합형 컨버전)'을 선택한 5대 타당성 근거가 확인되었다.

**Step 3** (구축·리스크): 4대 의사결정 문제(방법론·3대 제약·GAP·리스크)에 대해 'Roll-out + 통합형 컨버전 + BPR·Customizing·Add-on 3트랙 + 5대 리스크 통제'의 일관된 의사결정 패턴이 작동했다.

**Step 4** (PIR): 정량 4지표·정성 5가치·초기 목표 4달성·후속 효과 누적이 모두 긍정적으로 확인되었고, 국내 대기업 S/4HANA 도입 중 가장 이른 시기 중 하나로 시기적 선구성도 확보되었다.

이러한 다층적 분석을 종합할 때, 본 사례는 '단발적 성공'이 아닌 '일관된 의사결정 패턴이 만든 구조적 성공'으로 평가된다. 그 패턴을 핵심 성공 요인(CSF)으로 추출하면 다음 5가지로 정리된다.

1.1 강의 Summary 프레임을 본 사례에 적용

강의 자료(31p)의 Summary 표는 자체 개발(In-house)과 패키지 구매(Package)의 5대 차이를 정리한다. 본 사례를 이 5대 차이로 분석하면 다음과 같다.

| 구분 | 강의 자료의 패키지 구매(Package) 일반론 | 본 사례(롯데케미칼 2017)에서의 적용 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 주체 | 의사결정자(Key User), 외부 컨설턴트, PMO | Key User: 박제성 정보전략담당 상무보 / 외부 컨설턴트: SAP 본사 Value Assurance Service / PMO 역할: 롯데정보통신(그룹 SI) |
| 분석의 본질 | "누구 제품을 사서 어떻게 우리 몸에 맞출까?" | SAP가 이미 정해진 상태에서 시작했으므로, '누구 제품을 사느냐'는 결정되어 있었고 모든 의사결정이 '어떻게 우리 몸에 맞출까(3사 통합·글로벌 운영·본연 경쟁력 유지)'에 집중 |
| 목표(TO-BE) 기준 | 패키지가 제공하는 선진 사례(Best Practice) 수용 | Best Practice 수용 영역(BPR 트랙: 기준정보·재무·구매)과 본연 경쟁력 유지 영역(Customizing 트랙)을 능동적으로 구분. '강제 표준화'가 아닌 '균형형 수용'으로 변형 |
| 핵심 구축 작업 | 파라미터 조정(Configuration) 및 연계 | 13년 누적된 기존 SAP ECC의 Configuration 자산을 컨버전 방식으로 이관함으로써 신규 그린필드 도입 대비 Configuration 리스크 대폭 축소. 강의 자료가 명시한 '가장 큰 위험요소'를 기존 자산 활용으로 통제 |
| 가장 큰 리스크 | 프로세스 불일치 및 벤더 종속성(Lock-in) | 프로세스 불일치 → BPR·Customizing 균형으로 통제. Lock-in → 13년 누적 SAP 자산으로 인해 이미 진행형 상태였으며, 그룹 SI(롯데정보통신) 활용과 SAP 본사와의 직접 협상력 확보로 보완 |

이 매핑이 보여주는 본 사례의 본질은 분명하다: 강의 자료가 정의한 패키지 도입의 표준 프레임을 충실히 따르되, 13년 누적 SAP 자산이라는 특수 조건이 5대 차원 모두에서 본 사례의 의사결정을 일반적 패키지 도입과 차별화시켰다는 점이다.

2. 핵심 성공 요인 (Critical Success Factors)

본 사례에서 도출되는 5대 핵심 성공 요인은 서로 독립적인 항목들이 아니라, 하나의 의사결정 철학을 다섯 측면에서 표현한 것이다. 각 요인은 Step 3·4에서 검증된 사실에 기반한다.

CSF 1: 기존 SAP 자산의 적극적 활용 (통합형 컨버전, Brownfield 성격)

본 사례의 가장 결정적인 성공 요인은 2003년 SMART, 2010년 GEMS로 이어진 13년 누적 SAP 자산을 새 프로젝트의 출발점으로 활용한 것이다.[8][10] 신규 그린필드 도입이 아닌 통합형 컨버전 방식을 선택함으로써 (i) 7개월이라는 압축 일정이 가능했고, (ii) 기존 사용자 경험·기준정보·인터페이스 자산이 재활용되어 변경관리 부담이 최소화되었으며, (iii) 통합형 컨버전의 안정성과 S/4HANA 신기술 도입이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있었다.

**시사**: ERP 전환은 백지에서 시작할 필요가 없다. 기존 자산을 진화 경로의 디딤돌로 보는 관점이 단축 일정과 리스크 통제의 핵심이다.

CSF 2: 명확한 비즈니스 목표의 사전 설정 (4대 목표)

본 프로젝트는 '시스템을 새로 만든다'가 아닌 '4가지 비즈니스 목표를 달성한다'에서 출발했다. (i) M&A로 인수한 3사를 한 회사처럼 운영하기, (ii) 110개국 글로벌 운영의 실시간 가시성 확보, (iii) 3사 시스템 병존의 중복투자 리스크 제거, (iv) 디지털 전환의 기반 인프라 확보. 이 4가지 목표는 Step 2에서 분석된 의사결정의 기반이었고, Step 4 PIR에서 모두 달성된 것으로 검증되었다.

**시사**: ERP는 IT 부서의 프로젝트가 아니다. 비즈니스 목표를 먼저 정의하고, 그에 따라 시스템 선택·구축 방법·리스크 통제가 결정되어야 한다.

CSF 3: SAP Value Assurance Service를 통한 구조화된 리스크 통제

다운타임 진단 단계에서 114시간이 산출되었을 때, '괜찮을 것이다'가 아니라 'SAP Value Assurance Service를 동원해 52시간으로 단축'을 추진한 것이 본 프로젝트의 분기점이다.[1] SAP 본사의 구조화된 컨설팅 서비스(Fit-Gap Analysis, Migration Planning Workshop, Go-Live Readiness Check 등)[12]를 활용하여, 자체 개발 방법론을 처음부터 만들 필요 없이 검증된 절차를 그대로 따랐다. 이는 리스크를 사후 대응이 아닌 사전 통제로 다룬 결정적 선택이었다.

**시사**: 패키지 공급사의 구조화된 서비스를 활용하는 것은 비용이 아닌 '리스크 통제 투자'다. 특히 압축 일정과 다운타임 통제가 동시에 요구되는 환경에서는 더욱 그렇다.

CSF 4: 그룹 계열사 SI(롯데정보통신) 활용을 통한 장기적 통제권 확보

외부 글로벌 SI(Accenture, IBM, Deloitte 등)가 아닌 그룹 계열사 롯데정보통신을 SI 파트너로 선택한 것은 단순한 비용 절감을 넘어선 전략적 결정이다.[1] (i) 가동 이후의 안정적인 운영체계 확보, (ii) 그룹 차원의 IT 자산 통제권 유지, (iii) 후속 그룹공통시스템·디지털혁신협의체(2018.02.08 이사회 의결)[9]로의 자연스러운 확장이 이 선택의 결과이다. 그룹 차원의 디지털 전환 전략과 정합성이 높은 SI 파트너를 선택함으로써, 본 프로젝트는 단발성이 아닌 지속적 디지털 진화의 출발점이 되었다.

**시사**: SI 파트너 선택은 기술 역량뿐 아니라 가동 이후의 운영 체계, 그룹 전략과의 정합성, 장기 IT 자산 통제권을 종합적으로 고려해야 한다.

CSF 5: 표준화와 차별화의 능동적 균형 (BPR · Customizing · Add-on의 3트랙)

본 프로젝트의 가장 정교한 의사결정은 '무엇을 표준화하고 무엇을 차별화로 둘 것인가'였다. 기준정보·재무회계·구매 등 통합 ROI가 명확한 영역은 BPR로 표준화하면서, 각 사 본연의 경쟁력 영역(스페셜티 영업·고기능 소재 생산 등)은 Customizing으로 보존했다.[1] 이는 '강제 통일'도 '방치'도 아닌, ROI와 비즈니스 영속성을 동시에 고려한 능동적 균형이다. 이상신(2020)[11]의 실증 연구가 보여주듯, '변화 거부'와 '전환비용'이 ERP 전환의도에 부정적 영향을 미치는 환경에서, 본연의 경쟁력을 보존하는 균형은 사용자 저항을 사전 차단하는 효과를 가져왔다.

**시사**: M&A 통합 시 'Best Practice 강제 적용'은 인수된 회사의 핵심 가치를 훼손할 수 있다. 표준화의 ROI가 명확한 영역과 차별화 보존이 필요한 영역을 구분하는 능동적 의사결정이 핵심이다.

이 5대 CSF는 본 사례의 성공을 만든 단일한 의사결정 철학으로 요약될 수 있다: **'기존 자산을 진화의 디딤돌로 삼고, 비즈니스 목표에서 출발하여, 리스크를 사전 통제하며, 그룹 자원을 적극 활용하면서, 표준화와 차별화를 능동적으로 균형 잡는다.'**

2.1 발표용 CSF 3개 (피드백 권장 압축)

본 보고서는 5대 CSF를 모두 분석했지만, 발표 시간(30분) 제약상 다음 3개로 압축하는 것이 효과적이다. 이 3개는 강의 자료의 Summary 프레임과도 가장 정확히 매핑된다.

| 발표용 CSF 3개 | 강의 자료와의 정합성 |
| --- | --- |
| ① 기존 SAP 자산 활용 (Brownfield 성격의 통합형 컨버전) | 강의 Summary 표의 '핵심 구축 작업: Configuration' 위험을 13년 누적 자산으로 통제. 강의의 '가장 큰 위험요소'를 본질적으로 회피한 의사결정 |
| ② 리스크 사전 통제 (다운타임 114h → 52h) | 강의의 '구현 단계: 만약의 사태를 대비한 비상 계획'[18p]을 SAP Value Assurance Service로 구조화하여 실행. PIR의 '사업 효익 실현'과 직접 연결 |
| ③ 표준화와 차별화의 능동적 균형 | 강의 TO-BE 기준 '패키지가 제공하는 Best Practice 수용'을 무조건 따르지 않고, 본연의 경쟁력 영역은 Customizing으로 보존. M&A 통합 사례에서 가장 본질적인 의사결정 |

발표에서 제외하는 2개 CSF(명확한 비즈니스 목표·그룹 SI 활용)는 Step 2 도입부와 Q&A 백업 카드로 활용할 수 있다.

3. 한계와 실패 요인의 솔직한 분석

성공 사례의 가치는 그것이 어떤 한계와 트레이드오프를 동반했는지를 함께 분석할 때 비로소 일반화 가능한 시사점을 갖는다. 본 사례의 한계는 '실패'라기보다는 '의도된 트레이드오프' 또는 '구조적 제약'에 해당하며, 다음 4가지로 정리된다.

3.1 정량 ROI 비공개로 인한 평가의 제약

본 프로젝트의 구체적 투자 규모, 인력 투입, ROI 산출 결과는 공개되지 않았다.[8] 이로 인해 (i) 본 사례의 경제적 효과를 정량 ROI 형태로 표현하기 어렵고, (ii) 타사 사례와의 비용·효과 비교가 제약되며, (iii) 의사결정의 경제적 정당성을 '중복투자 회피'·'다운타임 회피' 같은 정성·간접적 표현에 의존해야 한다. 이는 본 보고서뿐 아니라 모든 외부 분석의 공통적 한계이다.

3.2 본연의 경쟁력 유지로 인한 표준화 트레이드오프

Step 3에서 분석한 'BPR + Customizing + Add-on 3트랙' 중 Customizing 트랙은 각 사 본연의 경쟁력 영역을 보존하는 데 기여했지만, 동시에 (i) SAP S/4HANA의 표준 모범사례를 모든 영역에 적용하지 못한 트레이드오프, (ii) 향후 업그레이드 시 누적된 Customizing의 부담, (iii) 그룹 차원 완전 표준화의 미달성이라는 한계를 동반한다. 이는 본 프로젝트가 의도적으로 선택한 트레이드오프이며, 비즈니스 영속성 리스크 통제와 사용자 저항 최소화를 위해 감수한 비용이다.

3.3 온프레미스 선택과 클라우드 전략의 정합성

본 프로젝트는 SAP S/4HANA의 온프레미스(On-Premise) 방식을 채택했다. 2017년 시점에서는 합리적 선택이었으나, 이후 SAP가 'Cloud-First' 전략으로 명확히 전환한 점, 그리고 그룹 차원의 디지털 전환이 클라우드 기반으로 가속화되는 점을 고려하면 장기 정합성에 대한 검토가 필요하다. 이상신(2020)[11]의 연구 주제 자체가 "석유화학 기업의 ERP 시스템을 클라우드로 전환할 때 영향 요인"이었다는 점은, 이 영역이 향후 본 사례의 다음 의사결정 과제로 부상하고 있음을 시사한다. 다만 본 프로젝트가 2018년 그룹 차원의 디지털혁신협의체 참여[9], 2020년 DT 전략 가속화[13]로 이어진 점은 이 한계를 부분적으로 보완한 후속 조치로 평가된다.

3.4 인수된 회사 직원들의 적응 과정에 대한 비가시성

Step 4 PIR에서 명시했듯이, '회계부서에서 박수'[1]는 롯데케미칼 본사 회계 부서로 추정되며, 인수된 정밀화학·첨단소재 직원들의 적응 과정과 만족도에 대한 공개 자료는 부재하다. M&A 통합형 ERP 도입의 가장 민감한 영역인 '인수된 회사 직원들의 변경관리'에 대한 외부 검증이 어렵다는 점은 본 분석의 구조적 한계이다. 다만 본연 경쟁력 유지 원칙(CSF 5)이 이 영역의 저항을 사전 통제하는 데 기여했을 것으로 추정할 수 있다.

4. 타 기업 적용을 위한 시사점

본 사례에서 도출되는 시사점은 모든 기업에 일률적으로 적용 가능한 것이 아니라, 특정한 의사결정 상황에 처한 기업들에게 차별적으로 유의미하다. 다음 3가지 상황별 시사점을 제시한다.

시사 1: M&A 이후 통합 압력에 직면한 기업

롯데케미칼이 2016년 M&A로 정밀화학·첨단소재를 인수한 후 2017년 ERP 통합을 단행한 것처럼, M&A 직후의 시스템 통합은 가장 시급한 통합 의사결정 중 하나이다. 본 사례의 핵심 시사점은 다음과 같다.

**기존 ERP 자산 활용**: 인수자 측에 SAP 등 검증된 ERP 자산이 있다면, 그것을 기준 법인으로 한 Roll-out 방식이 신규 그린필드 도입보다 일정·비용·리스크 측면에서 우월하다.

**본연 경쟁력 유지의 능동적 선택**: 인수된 회사의 본연 가치(차별화된 프로세스·인재·고객 관계)는 ERP 표준화 명목으로 훼손되어서는 안 된다. M&A의 본래 목적을 ERP 통합 단계에서 다시 확인해야 한다.

**그룹 자원의 적극 활용**: 그룹 SI·법무·재무 자원을 활용한 통합이 외부 컨설팅 의존보다 장기적 통제권 측면에서 우월할 수 있다. 단, 그룹 자원의 역량 검증이 선행되어야 한다.

시사 2: 화학·장치산업 등 다운타임 리스크가 큰 산업

본 사례의 가장 두드러진 정량 성과인 '다운타임 54% 단축'은 24시간 연속 가동 산업에서 ERP 전환의 가장 본질적 리스크가 무엇인지를 보여준다. Step 1에서 정리한 석유화학 산업의 6대 특성(자본집약·경기순환·전후방 연계·글로벌 다거점·M&A 통합·규제 대응)은 화학뿐 아니라 정유·제철·발전·반도체 등 장치산업 전반에 공통적으로 적용된다. 이런 산업에서 ERP 전환을 검토하는 기업들에게 본 사례의 시사점은 명확하다.

**다운타임 통제가 최우선 리스크**: 다른 모든 효율 개선보다 시스템 전환기의 다운타임 통제가 우선이어야 한다. 진단 단계의 다운타임 수치를 그대로 받아들이지 말고, 적극적으로 단축 방안을 강구해야 한다.

**SAP Value Assurance Service 같은 구조화 서비스의 활용**: 자체 개발 방법론으로 다운타임을 통제하기보다, 패키지 공급사의 검증된 서비스를 활용하는 것이 ROI 높다.

**통합형 컨버전 방식의 우선 검토**: 기존 시스템이 안정적으로 운영 중이라면, Greenfield 신규 구축보다 통합형 컨버전(Brownfield 성격)이 다운타임·리스크 측면에서 우월하다.

시사 3: 기존 SAP 자산 보유 기업 (2027 ECC EOS 대비)

SAP는 기존 ERP인 ECC(ERP Central Component)의 표준 유지보수를 2027년 종료(End of Standard Support)할 예정이다. 이는 국내 대기업 다수가 보유한 ECC 시스템을 S/4HANA 또는 다른 차세대 ERP로 전환해야 함을 의미한다. 본 롯데케미칼 사례는 이런 전환을 앞둔 기업들에게 직접적 참고가 된다.

**조기 검토의 가치**: 2017년 가동을 결정한 롯데케미칼은 2027 EOS의 10년 전에 전환을 완료했다. 2022~2023년에 검토를 시작한 기업들은 압축된 일정 속에서 전환해야 한다. 조기 결정의 가치는 일정 여유로 환산되어 리스크 통제 여력이 된다.

**컨버전 방식의 우선 고려**: 신규 그린필드 도입은 일정·비용·리스크 모두에서 부담이 크다. 기존 ECC 자산을 기반으로 한 통합형 컨버전(Brownfield 성격)이 우선 검토 대상이다.

**클라우드 vs 온프레미스의 신중한 결정**: 본 사례는 2017년 온프레미스를 선택했으나, 2027 시점에 전환하는 기업들은 SAP의 Cloud-First 전략과 정합성을 신중히 검토해야 한다.

위 3가지 시사점은 강의 자료의 (구매 지향) ERP 도입 6단계 프레임 위에서 작동한다. 특히 강의 자료가 명시한 '가장 큰 리스크' — 자체 개발에서는 Scope Creep, 패키지 구매에서는 프로세스 불일치 및 벤더 종속성(Lock-in) — 를 어떻게 통제할 것인가가 모든 시사점의 공통 핵심이다.[강의 자료 31p]

5. 본 사례의 본질적 통찰

5.1 'ERP 전환'은 IT 프로젝트가 아니라 '통합 경영 플랫폼 선택'이다

본 사례 분석 전체를 관통하는 가장 본질적 통찰은 다음과 같다: **ERP 전환은 시스템 교체가 아니라, M&A 이후 '하나의 회사'로 운영하기 위한 통합 경영 플랫폼 선택이다.** 강의 자료(23p)가 정의한 패키지 도입의 분석 본질 — "누구 제품을 사서 어떻게 우리 몸에 맞출까" — 에 비추어 보면, 본 사례는 '누구 제품을 사느냐'(SAP, 이미 정해진 상태)가 아닌 '어떻게 우리 몸에 맞출까'(3사 통합·글로벌 운영·본연 경쟁력 유지)에 모든 의사결정을 집중한 사례이다. 박제성 정보전략담당 상무 인터뷰[1]의 핵심 메시지인 "디지털 코어를 탄탄히 해 디지털 트랜스포메이션, 인텔리전트 엔터프라이즈로"는 이 통찰을 정확히 표현한다. 이런 관점에서 ERP는 (i) 비즈니스 통합의 인프라, (ii) 글로벌 운영의 가시성 도구, (iii) 디지털 전환의 기반 자산으로 기능한다. 단순히 회계·구매·생산을 자동화하는 도구가 아니다.

5.2 디지털 자산은 단발적 프로젝트가 아니라 누적된 진화의 결과다

두 번째 통찰은 시간 축에 관한 것이다. 롯데케미칼의 2017년 S/4HANA는 2003년 SMART → 2010년 GEMS → 2017년 S/4HANA → 2018년 그룹공통시스템·디지털혁신협의체 → 2019년 DT 실행과제 → 2020년 DT 가속화로 이어지는 17년 이상의 디지털 자산 누적의 한 지점이다.[10][8][9][13] 이런 관점에서 ERP 도입을 평가할 때 '이번 프로젝트의 성공/실패'만 보는 것은 충분치 않다. **'이번 프로젝트가 다음 디지털 단계로 어떻게 연결되는가'가 진정한 평가 기준이어야 한다.**

5.3 의사결정의 합리성은 트레이드오프의 명시적 관리에서 나온다

세 번째 통찰은 의사결정 방법론에 관한 것이다. 본 사례에서 작동한 모든 의사결정(방법론·3대 제약·GAP·리스크·CSF)은 트레이드오프의 명시적 인식과 능동적 균형 잡기라는 공통 패턴을 가진다. Big Bang vs Roll-out, BPR vs Customizing, 외부 SI vs 그룹 SI, 표준화 vs 차별화, 모든 선택에서 어느 한쪽의 극단이 아닌 '구체적 상황에 맞는 균형점'을 찾았다. **이는 의사결정의 합리성이 '최적해를 찾는 것'이 아니라 '트레이드오프를 명시적으로 관리하는 것'에서 나온다는 점을 보여준다.**

6. 향후 과제: 롯데케미칼의 다음 디지털 단계

본 사례 분석은 2017년 ERP 도입과 2018~2020년 후속 효과까지를 다루었다. 그러나 디지털 자산의 진화는 단계적으로 계속되어야 한다. 본 사례에 기반하여, 롯데케미칼이 향후 마주할 디지털 의사결정 과제들을 다음과 같이 전망할 수 있다.

① 클라우드 전환 검토

2017년에 선택한 온프레미스 S/4HANA를 SAP의 Cloud-First 전략과 어떻게 정합시킬 것인가. 이상신(2020)[11]이 분석한 PPM 모델의 'Push-Pull-Mooring' 요인을 적용하면, 변화 거부와 전환 비용을 통제하면서 클라우드의 매력도를 부각시키는 전략이 필요하다.

② AI·빅데이터의 본격 활용

S/4HANA 인메모리 기반의 통합 데이터 호수는 AI·머신러닝·빅데이터 분석의 기반이지만, 본격 활용까지는 별도 프로젝트가 필요하다. 박제성 인터뷰[1]의 "인텔리전트 엔터프라이즈" 비전은 이 영역의 향후 과제를 시사한다.

③ 디지털 트윈과 IoT 통합

장치산업 특유의 공정 데이터(PIS·SCADA·RTDB)와 경영 데이터(S/4HANA)의 통합은 디지털 트윈 구축의 기반이다.[11] 이는 본 ERP 프로젝트의 가장 큰 후속 잠재 가치 영역이다.

④ 2030 비전 (글로벌 톱7 화학회사) 지원

이상신(2020)[11]이 인용한 2030 비전을 지원하기 위해서는 본 ERP가 추가 M&A·해외 확장·신사업 진입을 어떻게 지원할 것인가에 대한 후속 의사결정이 필요하다.

이러한 향후 과제들은 본 사례의 의사결정 패턴(CSF 5가지)을 동일하게 적용할 수 있는 영역이다. 특히 '기존 자산을 진화의 디딤돌로 삼고, 비즈니스 목표에서 출발하여, 리스크를 사전 통제하며, 그룹 자원을 적극 활용하면서, 표준화와 차별화를 능동적으로 균형 잡는' 의사결정 철학은 향후 어떤 디지털 결정에서도 유효한 가이드라인이다.

7. 최종 결론

본 분석은 광운대학교 경영대학 ERP개론 강의의 팀 프로젝트로 진행되었으며, 롯데케미칼(주)의 2017년 SAP S/4HANA 통합 ERP 구축 사례를 5단계로 분석하였다. 분석 과정에서 1차 출처(박제성 인터뷰·사업보고서·이사회 의결 기록·보도자료)와 2차 학술 출처(이상신 박사논문 등) 13건을 활용하여 다층적 검증을 수행했다.

본 사례의 본질은 다음 한 문장으로 압축된다: **"ERP 도입은 단순한 시스템 구축이 아니라, M&A 이후 '하나의 회사'로 운영하기 위한 통합 경영 플랫폼 선택이며, 그 성공은 기존 자산의 진화적 활용과 트레이드오프의 능동적 관리에서 나온다."** 이는 본 보고서의 5단계 분석을 통해 일관되게 도출된 결론이며, 향후 유사한 의사결정에 직면할 기업들에게 직접 적용 가능한 지침이다.

마지막으로, 본 사례 분석이 갖는 학습 가치를 환기한다. 강의 자료(#2 ERP 도입 및 시스템 구축 단계별 관리 프로세스)가 다루는 ERP 도입의 6단계(타당성 조사·요구사항 정의·설계·구축·구현·구현 후 검토) 모두에 해당하는 1차 자료와 사후 검증 자료가 풍부하게 존재하는 사례는 드물다. 본 사례는 강의의 표준 프레임을 충실히 따른 모범 사례인 동시에, 기존 SAP 자산 보유라는 특수 조건이 그 프레임을 어떻게 변형시킬 수 있는지를 보여주는 학습 자원이다. 본 보고서가 분석한 강점·한계·시사점은 향후 SAP 컨설팅·SI·디지털 전환 관련 진로를 목표로 하는 학습자에게 직접적 참고가 될 수 있다.

출 처

본 Step 5는 Step 1~4와 일관된 출처 체계를 유지하며, 총 13개 출처를 활용한다.

[1] 테크수다 (2019.09.11), 「ERP는 글로벌 톱 10 회사 성장의 중추 — 롯데케미칼 박제성 상무」. https://www.techsuda.com/archives/13398

[2] 롯데케미칼 공식 홈페이지. https://www.lottechem.com

[3] 한국경제신문 (2018.01.31), 「롯데케미칼 2017년 영업이익 2조 9,297억원, 사상 최대 실적」

[4] 더벨 (2017.02.07), 「롯데케미칼 2016년 영업이익 2조 5,443억원」

[5] 한국석유화학협회 산업통계. https://www.kpia.or.kr

[6] SAP Korea, 「SAP S/4HANA 도입 사례 — 롯데케미칼」 공식 자료

[7] 롯데정보통신 회사 소개 및 IR 자료. https://www.ldcc.co.kr

[8] 롯데케미칼(주), 「제42기 사업보고서」(2017년 사업연도), 2018.04.02 제출. 금융감독원 DART (https://dart.fss.or.kr)

[9] 롯데케미칼(주), 「제43기 정정 사업보고서」(2018년 사업연도), 2019.07.26 제출(2022.11.26 정정). 금융감독원 DART — 이사회 의결사항 기록

[10] 롯데케미칼 공식 회사사 — 2003-04 호남석유화학 SMART ERP 구축 (Big Bang 방식, 10개월). https://www.lottechem.com/history/contentsid/645/index.do

[11] 이상신 (2020.12), 「석유화학기업 IT서비스의 클라우드 서비스 전환의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구」, 박사학위논문, 숭실대학교 대학원 IT정책경영학과

[12] SAP 공식 자료, 「SAP Value Assurance Service for S/4HANA」 컴포넌트 구성 자료

[13] 롯데케미칼 보도자료 (2020.08.12), 「롯데케미칼, DT(Digital Transformation) 전략 추진」. https://www.lottechem.com/ko/media/news/253/view.do